**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 11.11.2018 г. № 30 –п с.Лесное**

**«О внесении изменений в постановление № 17-п от 26.06.2018года «Об**

**утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесновском муниципальном образовании на 2018 год»**

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 года №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Распоряжения Правительства Саратовской области от 12 февраля 2010 года №35 «О подготовке долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года»,Уставом Лесновского муниципального образования, администрация Лесновского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесновском муниципальном образовании на 2018 год» следующие изменения и дополнения:

1.1.В паспорте программы раздел **финансовое обеспечение муниципальной целевой программы** читать в следующей редакции

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы** | 2018 год – 276344 (руб.) в том числе Бюджет Лесновского муниципального образования-23135 рублей; софинансирование жителей с. Лесное-6940 рублей; субсидии областного бюджета-201269 рублей, местный бюджет-разработка проектно сметной документации 40090 рублей и экспертиза сметной документации 4910 рублей. |

1.2.В раздел **Перечень программных мероприятий** п.2 и п 4 читать в следующей редакции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (руб.) | Итого |
| Из местного бюджета | Средстванаселения | Областной бюджет |
|  |  |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | 20000 |  |  | 20000 |
| 4 | Экспертиза сметной документации | 4910 |  |  | 4910 |

2.Приложение к постановлению администрации Лесновского муниципального образования 26.06.2018года № 17-п читать в новой редакции, приложение прилагается.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Лесновского**

**муниципального образования В.В.Семикина**

Приложение № 1

к постановлению администрации

Лесновского муниципального образования

 от 26.06.2018 г. № 17 –п, с внесенными изменениями

постановлением от 11.11.2018г № 30-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесновском муниципальном образовании на 2018 год».**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесновском муниципальном образовании на 2018 год» |
| **Основание для разработки Программы** | Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Распоряжение Правительства Саратовской области от 12 февраля 2010 года № 35 «О подготовке долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года» |
| **Заказчик программы** | Администрация Лесновского муниципального образования |
| **Основные разработчики программы** | Администрация Лесновского муниципального образования |
| **Цели программы** | Улучшение социально-бытовых условий жизни населения, повышение надежности энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 10- 20% ежегодно. |
| **Задачи программы** | - подключение однолинейной схемы электрических сетей по уличному освещению (энергосберегающих уличных фонарей );- повышение эффективности использования энергетических ресурсов Лесновского муниципального образования;- повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение |
| **Срок реализации программы** | 2018 г. |
| **Исполнители основных мероприятий Программы** | Администрация Лесновского муниципального образования |
| **Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы** | 2018 год – 276344 (руб.) в том числе Бюджет Лесновского муниципального образования-23135 рублей; софинансирование жителей с. Лесное-6940 рублей; субсидии областного бюджета-201269 рублей, местный бюджет-разработка проектно сметной документации 40090 рублей и экспертиза сметной документации 4910 рублей. |
| **Источники финансирования программы** | Местный бюджет Лесновского муниципального образования, софинансирование со стороны жителей с .Лесное; Правительство Саратовской области |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | - переход на приборный учет при расчетах муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;- уличное освещение энергосберегающими фонарями с.Лесное- экономия электрической энергии в системах наружного освещения; |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В Лесновском муниципальном образовании в с. Лесное, из-за отсутствия проектной документации по уличному освещению, сохраняется тенденция неэкономного использования топливно-энергетических ресурсов. Положение осложняется увеличением потребления электроэнергии населением.

На эффективное энергоиспользование негативное влияние оказывают повсеместно допускаемые значительные потери энергоресурсов.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесновском муниципальном образовании на 2018 год» направлена на снижение годового потребления энергоресурсов в бюджетной сфере за счет энергосбережения, улучшение социально-бытовых условий жизни населения.

**Цели и задачи программы**

 **-** обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения объектов муниципального образования;

 - сокращение потребления электроэнергии за счет применения современного энергоэффективного оборудования и технологий.

Осуществление данной программы позволит решить **следующие ключевые задачи:**

-повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

**Перечень программных мероприятий**

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Лесновского муниципального образования. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 276344 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (руб.) | Итого |
| Из местного бюджета | Средстванаселения | Областной бюджет |
|  | Модернизация уличного освещения |  |
| 1. | Реконструкция уличного освещения  | 23135 | 6940 | 201269 | 231344 |
|  | Итого | 23135 | 6940 | 201269 | 231344 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | 20000 |  |  | 20000 |
| 3. | Измерение сопротивления растекания тока заземлителя, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль», измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям уличного освещения с.Лесное Балашовского района Саратовской области | 20090 |  |  | 20090 |
| 4 | Экспертиза сметной документации | 4910 |  |  | 4910 |
|  | ИТОГО | 45000 |  |  | 45000 |
|  | ВСЕГО | 68135 | 6940 | 201269 | 276344 |

**Глава Лесновского**

**муниципального образования В.В.Семикина**