АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.09.2017 года       № 44 – п		   		   	с. Лесное

«О внесении изменений в постановление № 1-п от 12.01.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Лесновского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2017год»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, в целях повышения безопасности дорожного движения, проведения необходимого комплекса ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети, повышения уровня благосостояния и создания комфортных условий проживания  сельского  поселения,

администрация Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Лесновского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2017год» следующие изменения и дополнения:

1.1.В приложении к программе постановления администрации Лесновского муниципального образования № 1-п от 12.01.2017года «Объемы финансирования по реализации мероприятий Программы» п.1 читать в следующей редакции:

| № | Раздел | Исполнители мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в т.ч.: Расчистка дорог от снега, окос обочин в с.Лесное, с. Рассказань, п. Конный. Грейдирование дорог в селе Лесное ул.Карла Маркса, ул.Ворошилова, ул. Буденого в с.Рассказань ул. Ленина, ул.Школьная | Администрация Лесновского МО | 2017 г. | 190,0 150,0 40,0 |

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лесновского

муниципального образования	                                       	В.В. Семикина

Приложение №1 постановлению администрации Лесновского муниципального образования № 1 -п от 12.01.2017 г Муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Лесновского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2017 год» с. Лесное

Оглавление

ПАСПОРТ	4-5

Введение.	6

I.	Содержание проблемы и обоснование необходимости ее  решения программными  мероприятиями.	6-7

II.	Основные цели и   задачи программы .	7

III. Ресурсное обеспечение Программы.	7

IV. Контроль за  ходом реализации Программы.	8

V. Оценка эффективности Программы.	8

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие и совершенствование

дорожной деятельности и дорог общего пользования

местного значения, расположенных в границах

Лесновского муниципального образования

за счет средств муниципального дорожного фонда на 2017 год»

| Наименование программы | «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Лесновского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2017 год» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Устав Лесновского муниципального образования. |
| Заказчик программы | Администрация Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители программы | -Администрация Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области; - иные исполнители Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Саратовской области, постановлениями и распоряжениями Главы Лесновского МО. |
| Цель и задачи программы | Цель: - комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности; -приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических норм и правил, обеспечение безопасности на автомобильных дорогах, повышение уровня социально-экономического развития села; -выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Лесновского муниципального образования. Задачи: -обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети поселения; - обеспечение комфортности проживания жителей Лесновского муниципального образования; -повышение безопасности дорожного движения, -повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог Лесновского муниципального образования. |
| Сроки реализации программы | 2017год. |
| Объёмы и источники финансирования программы | - муниципальный дорожный фонд Лесновского МО, сформированный за счёт: а) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме – 316,7 тыс. руб. б) остатков средств муниципального дорожного фонда – 541,8 тыс. руб. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит 858,5 тыс. руб. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области. Администрация Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области предоставляет отчёт об использовании муниципального дорожного фонда. |

# Введение.

Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Лесновского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2017 год» направлена на обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В общем комплексе мероприятий по благоустройству территорий важное значение имеют работы по содержанию улично-дорожной сети, нерегулярное проведение которых нарушает внешний облик поселений, санитарно-гигиенические нормы, нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мероприятиями.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Инфраструктура дорожного хозяйства Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области:

-общая протяжённость дорог всего, относящихся к собственности поселения – 26,6 км,

в том числе:

-дороги с твёрдым покрытием – 11,3 км,

из них:

-дороги с усовершенствованным покрытием –11,3 км

Значительная часть автомобильных дорог поселения имеет высокую степень износа и практически исчерпала пропускную способность. Центральные улицы находятся в неудовлетворительном состоянии.

Выполнение работ по ремонту и содержанию дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Лесновского муниципального образования. В ходе реализации программы для достижения эффективности работ по ремонту улично-дорожной сети необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения ремонтных работ.

# Основные цели и задачи программы.

Целью Программы является:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности;

-приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических норм и правил, обеспечение безопасности на автомобильных дорогах, повышение уровня социально-экономического развития села;

-выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Лесновского   муниципального образования.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

-обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети поселения;

- обеспечение комфортности проживания жителей Лесновского муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения;

-повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог Лесновского муниципального образования.

# III. Ресурсное обеспечение Программы.

Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Лесновского муниципального образования, сформированного за счёт :

а) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме – 316,7 тыс. руб.

б) остатков средств муниципального дорожного фонда – 541,8 тыс. руб.

Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит 858,5 тыс. руб.

Объёмы финансирования по реализации мероприятий Программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

# IV. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, обеспечивает согласование действия по подготовке и реализации программных мероприятий.

Заказчиком программы является администрация Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

Администрация Лесновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области предоставляет отчёт об использовании муниципального дорожного фонда ежегодно одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Лесновского муниципального образования Балашовского района Саратовской области.

# V. Оценка эффективности Программы.

Реализация программных мероприятий позволит содержать в удовлетворительном состоянии автомобильные дороги общего пользования местного значения, относящихся к собственности поселения протяжённостью 26,6 км, повысить безопасность дорожного движения, повысить уровень благоустроенности, усовершенствовать сельский ландшафт.

## Приложение  к программе  постановления

администрации Лесновского

муниципального образования

№ 1-п от 12.01.2017 г, с внесенными

изменения постановлением

№ 44-п от 29.09.2017г

Объёмы финансирования по реализации мероприятий Программы.

тыс. руб.

| № | Раздел | Исполнители мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в т.ч.: Расчистка дорог от снега, окос обочин в с.Лесное, с. Рассказань, п. Конный. Грейдирование дорог в селе Лесное ул.Карла Маркса, ул.Ворошилова, ул. Буденого в с.Рассказань ул. Ленина, ул.Школьная | Администрация Лесновского МО | 2017 г. | 190,0 150,0 40,0 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в т.ч.: | Администрация Лесновского МО | 2017 г. | 618,5 |
|  | Ямочный ремонт дорог в селе Лесное ул. Советская ул.Ленина ул.Калинина |  |  | 618,5 |
| 4. | Безопасность дорожного движения | Администрация Лесновского МО | 2017 г. | 50,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 858,5 |

Глава Лесновского

муниципального образования			                  	В.В. Семикина